Бизнес-план

по строительству крестьянско-фермерского поселка

2012 г.

Оглавление

1.	Исполнительное резюме

Цель бизнес-плана

Описание предприятия

Концепция проекта

Структура

Техническое оснащение

Позиционирование

Основные характеристики проекта

Привлекательность проекта

Ценообразование и план продаж

2.	Производственный план

Подготовительный этап

Создание подвального помещения

Строительство коттеджей

Газоэлектростанция

Установка теплицы

Выращивание с/х продукции

Описание продукции

Позиционирование на рынке сбыта

3.	Организационный план

4.	Маркетинговый анализ

Анализ рынка с/х продукции

Анализ рынка земельных участков с/х назначения

5.	Финансовый план

Экономические показатели

Движение денежных средств

1.	Исполнительное резюме

Целью бизнес плана является обоснование экономической эффективности создания крестьянско-фермерского поселка.

Описание предприятия

Крестоянско-фермерский поселок «Черноморская Усадьба» расположен в живописном пригороде города-курорта Геленджик на границе с поселком Виноградный. Предполагаемая площадь застройки более 20 га., но на данном этапе мы рассматриваем застройку части  земельных наделов размежеванных на 12 участков по 8 соток,   и создание одного образцово-показательного участка, итого  мы имеем 13 участков: земли сельскохозяйственного назначения, для образования КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство).

Наше видение  компании  «Черноморская Усадьба» - это создание сильной, конкурентно способной, производящей экологически чистую продукцию организацию, которая будет состоять из многих отдельно стоящих КФХ занимающихся разными видами сельскохозяйственного производства, объединённых в единую централизованную сеть под названием «Черноморская Усадьба»!

Это позволит создать благоприятный климат для привлечения потенциальных покупателей на созданные КФХ. В течение  4-5 лет вернуть вложенные инвестиционные средства, за это время выйти на точку получения постоянной прибыли от произведенной продукции, что даст возможность дальнейшего развития и роста компании «Черноморская Усадьба».

Мы предлагаем застроить не все участки, а лишь несколько в качестве образцово-показательных с дальнейшей продажей. На свободных как уже сформированных, так и вновь образованных такой площадью, которая необходима заказчику, компания «Черноморская Усадьба» готова создать КФХ,  учитывая все желания заказчика, а также взять на себя дальнейшее обслуживание КФХ на договорной основе за определенный процент от полученной прибыли от деятельности созданного КФХ.

Так как мы находимся на живописной территории одного из курортов Краснодарского края, мы имеем возможность получения прибыли из развития альтернативного отдыха, другими словами краткосрочная сдача в аренду КФХ. На сегодняшний день это довольно таки востребуемое  направление в курортном бизнесе. Таким образом, при приобретении  КФХ и сотрудничестве с компанией «Черноморская Усадьба» собственник получает не только недвижимость на курорте, но и постоянный доход от ее эксплуатации.

Концепция проекта:

Проект предполагает создание крестьянско-фермерского поселка, основными направлениями деятельности которого будут:

- создание образцово-показательного участка;

- продажа участков для осуществления крестьянско-фермерской деятельности;

- растениеводство (выращивание овощной продукции, а также корнеплодов, как для собственных нужд хозяйства, так и на продажу и обеспечение населения);

- садоводство;

- животноводство (разведение птиц, кроликов, дойных коров и свиней  т.п.);

- создание оранжерей, выращивание цветов.

Структура:

Общая площадь КФП составит 20 Га.*

| № п/п | наименование | площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Образцово-показательный участок | 3 700 |
| 1.1 | коттедж | 200 |
| 1.2 | подвал для выращивания грибов и овощехранилища | 700 |
| 1.3 | арочная теплица | 500 |
| 1.4 | пожарный водоем | 100 |
| 2 | Участок №1 | 800 |
| 2.1 | коттедж | 150 |
| 2.2 | теплица | 300 |
| 2.3 | пожарный водоем | 100 |
| 3 | Участок №2 | 800 |
| 3.1 | коттедж | 150 |
| 3.2 | оранжерея | 300 |
| 3.3 | пожарный водоем | 100 |
| 4 | Участок №3 | 800 |
| 4.1 | коттедж | 150 |
| 4.2 | теплица | 300 |
| 4.3 | пожарный водоем | 100 |
| 5 | Участок №4 | 800 |
| 5.1 | коттедж | 150 |
| 5.2 | теплица | 300 |
| 5.3 | пожарный водоем | 100 |
| 6 | Участки под застройку (8 шт.) | 800х8 |

* остальные наделы будут размежеваны по желанию потенциальных покупателей.

На образцово-показательном участке планируется построить подвальное помещение площадью 700 м2, для выращивания грибов и хранения произведенной продукции, возвести арочную теплицу площадью 500 м2,  и осуществить строительство коттеджа, а также организовать выращивание зелени и грибов вешенок. В дальнейшем предполагается расширение  ассортимента. Реализовываться продукция будет на рынок, а также перерабатывающим предприятиям. Реализация продукции будет производиться  оптом и в розницу.

Для обеспечения поселка электроэнергией и теплом проектируется возведение газоэлектростанций, для обеспечения водой – бурение скважин.

На участках для  продажи возможно строительство нескольких вариантов коттеджей и также планируется возведение арочных теплиц.

На каждом участке предусмотрен пожарный водоем.

Техническое оснащение КФП:

- автономная система энергосбережения

- охранная система

- установка септика

- вода из источника (скважины)

- видео контроль при помощи интернет сайта компании.

Позиционирование:

Проектируемый объект позиционируется как современный крестьянско-фермерский поселок включающий:

- образцово-показательный участок

- обустроенную внутреннюю территорию

- участки для продажи, где можно построить:

  - комфортабельные коттеджи

  - подвальные помещения

  - арочные теплицы

  - пожарные водоемы

  - оранжереи

  - загоны для птицы и скота

  - курятники, хлева, конюшни и т.д.

Основные характеристики проекта:

- Организация комплекса крестьянско-фермерского поселка «старт-ап».

- Средний урожай огурцов/зелени ОПУ в год – 60 000 кг.

- Средний урожай грибов-вешенок ОПУ в год – 29 400 кг.

- Средняя стоимость продажи обустроенного участка 800 м2 - 6 000 тыс. руб.

- Необходимый объем инвестиций в проект составляет 24 000 тыс. руб.

- Основными источниками финансирования выступают собственные средства стороннего инвестора

- Срок окупаемости – 4 года.

Привлекательность проекта:

- проживание организатора и высокая степень его бытового обустройства по месту нахождения КФП;

- наличие земель сельскохозяйственного назначения в собственности;

- отсутствие аналогов КФП в Геленджикском районе.

- отдаленность КФП от крупных населенных пунктов;

- географическое местоположение

- наличие потенциальных каналов сбыта производимой сельскохозяйственной продукции;

- создание рабочих мест для местных жителей;

- обеспечение населения полезной для здоровья продукцией;

- положительная деловая репутация и кредитная история;

Ценообразование и план продаж

Сельскохозяйственная продукция.

КФХ «Черноморская усадьба» ставит перед собой цель снизить себестоимость за счет применения высокоурожайных, раннеспелых сортов, внедрения интенсивных технологий, что позволит уменьшить цену реализации.

Повышение качества и конкурентоспособности продукции является дополнительным источником финансовых поступлений, важным резервом повышения эффективности производства в целом.

Также овощи должны быть свежими, т. е. производиться и реализовываться в максимально короткие сроки, для этого требуется заключить договоры с покупателями и перерабатывающими предприятиями.

Сбыт продукции планируется осуществлять несколькими способами:

первый способ – продажа огурцов через розничные  овощные сети супермаркеты. преимущество – высокие обороты, недостатки – закупка опта происходит по самой минимальной цене;

второй путь реализации – через сельскохозяйственные рынки. Можно арендовать место и заняться торговлей или  сбывать товар местным торговцам по выгодной обеим сторонам цене.

Третий путь – создание оптово розничной базы для обеспечения выращенной продукцией: санаториев, здравниц, баз отдыха, пансионатов находящихся на территории города-курорта Геленджик.

Огурцы

Планируемый сбор урожая в среднем 10  кг с 1 м2. Итого 10 х 500 = 5 000 кг.

Цена за килограмм огурцов будет составлять:

зима, весна – 60 руб. (300 000 руб/мес х 6 мес = 1 800 000 руб.)

лето, осень – 30 руб. (150 000 руб/мес х 6 мес = 900 000 руб.)

Грибы

Планируемый сбор урожая в среднем 7 кг в месяц. Итого 7кг х350х12 = 29400 кг в год.

Цена за кг грибов 35 руб.

35х29400=1 029 000 руб. в год

Удобрения: 12000 блокгрядок х 20 руб. = 240 000 руб.

Планируется начать продажи урожая в первом квартале 2-го проектного года. Продолжительность продаж круглогодичная.

Объекты недвижимости.

Цены

| № п/п | Наименование, | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участок №1 (коттедж, теплица, пожарный водоем) | 6 000 000 |
| 2 | Участок №2 (коттедж, теплица, пожарный водоем) | 6 000 000 |
| 3 | Участок №3 (коттедж, пожарный водоем) | 5 500 000 |
| 4 | Участок №4 (коттедж, овощехранилище, пожарный водоем) | 6 000 000 |
| 5 | Участок №5-12 под планируемую застройку по желанию потенциальных покупателей | 5 000 000-8 000 000 за участок |

Планируется начать продажи в первом квартале 2-го проектного года. Продолжительность продаж составит 36  месяцев.

План-график строительства и продаж.

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | 8 кв. | 9 кв. | 10 кв. | 11 кв. | 12 кв. | 13 кв. | 14 кв. | 15 кв. | 16 кв. |
|  | Участок №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - строительство |
| --- | --- |
|  | - продажи |

2.	Производственный план

Подготовительный этап.

Для подготовительного этапа необходимо провести следующие мероприятия:

Образцово-показательный участок:

- формирование команды проекта

- проведение коммуникаций, начало строительства производственных помещений, овощехранилища, коттеджа

- приобретение газоэлектростанции

- приобретение, установка арочной теплицы

- бурение скважины

- закупка мицелия, комплектующих для выращивания грибов

Участки на продажу:

- проведение коммуникаций, начало строительства коттеджей

- приобретение, установка арочных теплиц

- бурение скважин

- благоустройство территории

Подбор персонала планируется осуществлять перед подготовительным периодом с учетом следующих требований:

| ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ |
| --- |
| Что требуется | Необходимо | Желательно | Нежелательно |
| Физическое состояние | Должен быть не моложе 18 лет | Старше 30 лет | Непривлекательный внешний вид |
| Уровень квалификации | средне-специальное образование | высшее образование | свидетельство об окончании средней школы |
| Опыт работы | Опыт работы в соответствующей сфере | Готовность посещать учебные семинары в целях повышения квалификации |  |
| Общий уровень образования | Средний | Выше среднего |  |
| Личные черты характера | Должен стать органичной составной частью персонала | Способность быстро реагировать на внешние изменения | Робость и замкнутость |
| Место жительства | Должен жить не очень далеко от места работы |  | Жить очень далеко, что будет сказываться на работе |

Создание подвального помещения.

Для выращивания грибов вешенок необходимо построить подвальное помещение площадью 350 кв.м., соответствующее требованиям производства выращивания.

Погреб должен быть не слишком сырым и защищенным от попадания грунтовой и верховой воды. Пол - глинобитный.

Температура в погребе должна быть стабильной на уровне 14-18 °С при хорошем воздухообмене.

Влажность воздуха - один из важных факторов создания оптимального микроклимата в погребе. Очень высокая влажность, особенно при недостаточной вентиляции, способствует распространению заболевания плесневыми грибами.

Оптимальная влажность должна быть на уровне 70-90 %, для этого необходимо установить специальную систему климат-контроля.

Производственные помещения и овощехранилище занимают площадь 250 кв.м.

Стоимость создания погреба составляет 3 400 000 руб.

Строительство коттеджей.

В крестьянско-фермерском хозяйстве планируется возведение именно деревянных коттеджей. Причин для этого множество.

Ввиду плохой экологической обстановки в больших и маленьких городах множество людей при наличии возможности предпочитают строить собственные загородные дома из дерева.

Основным преимуществом дерева является его экологичность – ни один другой материал не может сравниться с деревом по натуральности и полезности для человеческого организма. Дом из дерева не только не содержит никаких токсических веществ, но еще и дает возможность помещению «дышать», создавая идеальную атмосферу и микроклимат.

В таком доме нет необходимости устанавливать какие-либо климатические системы, кондиционеры – уровень влажности в доме всегда находится на оптимальном уровне, зимой здесь тепло, а летом – прохладно. Здесь не рассыхается и не деформируется мебель, поэтому в деревянный дом можно покупать как резные антикварные комоды, так и дорогие современные компьютерные столы, не боясь их испортить низким или высоким уровнем влажности в помещении.

Немаловажным преимуществом деревянных домов является их способность хранить тепло. Благодаря прекрасным теплоизоляционным характеристикам в деревянных домах удается сэкономить немалые средства на расходе топлива. Также дерево обладает хорошими звукоизоляционными свойствами – дом не будет пропускать вовнутрь никаких звуков с улицы точно так же, как и делать достоянием прохожих все, что происходит внутри строения.

В деревянном доме хорошо смотрится любой стиль интерьера: здесь можно воссоздать стиль кантри или же обустроить современное стильное жилье, установив письменный стол, кресло руководителя, дорогие аксессуары и современную технику.

Итак, все плюсы деревянных коттеджей:

1. Натуральность материала. Не вызывают аллергии. 
2. Не нуждается в отделке и украшении, дерево красиво само по себе. 
3. Такой дом или баня дышит. 
4. Малая теплопроводность. Зимой сохраняет тепло летом прохладу. 
5. Являясь частью природы, хорошо вписываются в окружающий пейзаж. 
6. Дерево - живой материал. Даёт человеку дополнительную энергию. Положительно влияет на нервную систему.
7. Высокая надёжность современных срубов.
8. Строительство срубов экономически выгодно.
9. Скорость сдачи объекта. Естественно, когда решение созрело, хочется побыстрее увидеть его реализованным.

Газоэлектростанция.

Выбор обусловлен низкой стоимостью вырабатываемой энергии, экологичностью и независимостью от глобальных систем снабжения. Как газопоршневые, так и газотурбинные электростанции работают на природном газе, который они получают из магистральной сети. Кроме того, возможна работа и на сжиженном нефтяном газе. Обычно ко второму способу питания газовых электростанций прибегают в случае аварии на магистральном проводе (современные газовые электростанции способны автоматически переходить на другой вид топлива) или в районах, где магистральная подача природного газа отсутствует вообще. Еще одним преимуществом газоэлектростанций являются их когенерационные возможности. При сжигании газа вырабатывается довольно значительное количество тепла. Его можно использовать для обогрева тех же площадей, которые получают от газового генератора электроэнергию. Таким образом, газовый генератор может в определенных случаях выполнять и функции ТЭЦ.

Итак, преимущества, приобретения газоэлектростанции - высокий КПД, возможность создания мощного и надежного энергетического комплекса, один из наиболее дешевых способов получения электроэнергии, возможность когенерации — максимально эффективного использования газа как топлива.

Стоимость газоэлектостанции ориентировочно составляет 5 000 000 руб.

Установка теплицы.

Для выращивания огурцов предполагается приобретение и установка теплицы.

Теплица эконом - класса модели М 9 доступна по цене, проста в монтаже и соответствует всем необходимым требованиям для качественного выращивания сельскохозяйственных культур. Такие пленочные теплицы туннельного типа не только обеспечивают оптимальное соотношение цены и качества, но и гарантируют получение отменного урожая!

Размеры и характеристики теплицы:

Туннель: ширина 9 метров, длина от 20 метров

Шаг наружных столбов 2,0 метра (Шаг арок 2,0 м)

Покрытая площадь: от 180 квадратных метров

Высота по коньку: 3,1 метров

Снеговая нагрузка на 1 м²: 50 кг + 15 кг на подвешивание культур и оборудования.

Ветровая нагрузка: 80 км/час

Изоляционный материал: один либо два слоя плёнки с воздушной камерой

Боковые стороны: два слоя плёнки с воздушной камерой

Боковое открывание (проветривание): сплошное, ручное.

Оборудование для создания воздушных камер (системы поддува между слоями пленки).

Стоимость теплицы площадью 500 м2 составит 500 000 руб.

Выращивание с/х продукции

Производство овощей защищенного грунта – прибыльная и перспективная деятельность в настоящее время. Ведь их производство не зависит от климатических условий, и продукция пользуется спросом круглый год.

Огурец – незаменимый продукт питания, богатый минеральными веществами и витаминами. Огурцы весьма популярны в составе овощных салатов, а также в засоленном или маринованном виде. В России и других славянских странах огурец - излюбленная закуска, а его рассол – любимое средство от похмелья. За многочисленные "заслуги" в 2007 году в г. Шклове (Беларусь) был даже открыт памятник огурцу.

Для сравнения: урожайность огурца в зимних теплицах достигает 30-35 кг/м2, а в открытом грунте - всего 1,5-2 кг/м2 (или 15-20 т/га).

Преимущества культуры огурца в защищенном грунте: 
- наиболее урожайная и рентабельная культура,
- скороспелая культура,
- умеренное требование к свету,
- может выращиваться во всех световых зонах.

Вешенка обыкновенная - один из самых перспективных видов грибов, которые используются для искуственного культивирования. Наряду с шампиньонами этот гриб повсюду выращивается в промышленных масштабах и отличается некоторыми преимуществами по сравнению с другими видами. Культивирование вешенки получило широкое применение благодаря высокой урожайности и короткого цикла развития плодового тела.

Описание продукции

Домашние грибы употреблять в пищу куда приятнее, чем дикорастущие. Не нужно бояться, что гриб сорван не в том месте – или сорван не тот гриб. Полученная в специальных условиях, на проверенном субстрате, вешенка абсолютно безопасна.

Доказано, что употребление 100-150г. вешенки в день:

- способствует выведению радиоактивных элементов из организма человека

- способствует предупреждению и лечению язвы желудка

- препятствует развитию атеросклероза

- нормализует кровяное давление и уровень холестерина

- оказывает противоопухолевое действие

- снижает риск развития рака

- усиливает имунную активность

- улучшает работу кишечника

- задерживает старение организма

К тому же этот вкусный гриб как нельзя лучше приспособлен к культивированию в домашних условиях. Он обладает целым рядом ценных качеств: неприхотлив и скороплоден, от посадки до сбора первого урожая проходит 30-40 дней; высокоурожаен - с 1м2 можно снимать до 10 кг грибов в месяц. Грибы вешенки самые простые и наименее дорогие в искусственном выращивании. Они буйно разрастаются на всех видах твердой древесины, на древесных побочных продуктах (опилки, бумага, солома хлебных злаков, стебли и кочерыжки кукурузы, на сухих измельченных волокнах сахарного тростника, остатках кофе (оболочки, кожура, стебли и листья кофе), шелуха семян хлопчатника, лузга подсолнечника и на других материалах, слишком многочисленных чтобы упомянуть.

Дадим краткую характеристику основных сортов огурцов, которые планируется выращивать в КФП «Черноморская усадьба».

Клавдия F1. Среднеранний, высокоурожайный, устойчивый к основным болезням, самоопыляемый гибрид. Плоды — корнишоны — очень красивые, отличного вкуса, длиной 8—10 см. Годен для консервирования.

Леандро F1. Ранний, высокоурожайный гибрид, с крупными пупырышками. Отличается: преимущественно женским типом цветения и, как следствие, большим количеством огурчиков; отсутствием горечи, маленькими семенными камерами; высокими засолочными качествами — огурцы не образуют пустот при консервировании, хрустят, длительно хранятся без ухудшения качества; высокой устойчивостью к болезням и стрессовым условиям.

Престиж F1. Самоопыляющийся, скороспелый, урожайный гибрид. При правильной агротехнике с 1 м2 можно получить более 20 кг огурцов-корнишонов великолепного качества. Хорошо растет на подоконнике и балконе. Отличается длительным периодом плодоношения, устойчивостью к болезням и стрессовым условиям.
Подходит для консервирования. Дает хорошие урожаи под пленкой, под стеклом и в открытом грунте.

Биаяка. Самоопыляющийся ранний гибрид, с мелкими пупырышками. Дает высокие и стабильные урожаи. Отличается: преимущественно женским типом цветения и, как следствие, большим количеством огурчиков; отсутствием горечи, маленькими семенными камерами; высокими засолочными качествами — огурцы не образуют пустот при консервировании, хрустят, длительно хранятся без ухудшения качества; высокой устойчивостью к болезням и стрессовым условиям.

Огурец Маринда - в теплицах используется во 2 обороте, длина - 8-10 см., диаметр 3-4 см., с шипами, мякоть плотная, без пустоты.

Конкурент. Скороспелый, засолочный. Зеленец овально-цилиндрической формы, крупнобугорчатый, длиной 9—12 см, массой 70—100 г. Ценность сорта в устойчивости к поражению бактериальной пятнистостью и мучнистой росой.

Изумруд F1. Гибрид раннеспелый. От всходов до начала плодоношения 45—47 дней. Плод цилиндрической формы, без шейки, редкокрупнобугорчатый, длиной 14—16 см, темно-зеленый со светлыми продольными полосами до 1/3 - 1/2 длины плода, без горечи. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов хорошие. Пригоден для засола и консервирования. Устойчив к основным возбудителям болезней огурца. Урожайность до 20 кг/м2.

Позиционирование продукции на рынке сбыта

Планируется использование биологических методов защиты растений от болезней и вредителей, вместо применения ядохимикатов, поэтому производимая продукция будет экологически чистая и безопасная.

Позиционирование на рынке нашей продукции:

4.	Организационный план.

Персонал составляют квалифицированные, высокопрофессиональные специалисты с многолетним опытом работы. Численность персонала по проекту составляет 14 человек.

Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее штатное расписание:

| Должность | Роль в проекте | Кол-во | Оклад, руб. | Зар.платавсех работников мес/руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| директор | руководитель и куратор проекта | 1 | 35 000 | 35 000 |
| экономист | поставка товара, оборудования, подготовка/отслеживание договоров, оплат | 1 | 30 000 | 30 000 |
| юрист | оформление правовой базы документации проекта | 1 | 30 000 | 30 000 |
| инженер-энергетик | Проектирование коттеджных энергосберегающих бесперебойных энергоситем, альтернативная солнечная энергетика | 1 | 30 000 | 30 000 |
| агроном | обеспечение производственного процесса | 2 | 25 000 | 50 000 |
| рабочий | обеспечение производственного процесса | 3 | 20 000 | 60 000 |
| охранник | охранная деятельность | 2 | 20 000 | 40 000 |
| Итого: | 14 |  | 275 000 |

| ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
| --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
|  |  |  | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 5кв. | 6кв. | 7кв. | 8кв. | 9кв. | 10кв. | 11кв. | 12кв. | 13кв. | 14кв. | 15кв. | 16кв. |
| 1 | Численность работающих по проекту, всего | чел. | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Производственные рабочие, непосредственно занятые производством продукции | чел. | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 4 | Сотрудники аппарата управления | чел. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты на оплату труда производственных рабочих, непосредственно занятых производством продукции в том числе: |  | 937 440 | 937 440 | 937 440 | 937 440 | 937 440 | 937 440 | 937 440 | 937 440 | 937 440 | 937 440 | 937 440 | 937 440 | 937 440 | 937 440 | 937 440 | 937 440 |
| 7 | заработная плата | руб. | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 |
| 8 | отчисления на социальные нужды | руб. | 217 440 | 217 440 | 217 440 | 217 440 | 217 440 | 217 440 | 217 440 | 217 440 | 217 440 | 217 440 | 217 440 | 217 440 | 217 440 | 217 440 | 217 440 | 217 440 |
| 9 | Затраты на оплату труда сотрудников аппарата управления в том числе: |  | 136 710 | 136 710 | 136 710 | 136 710 | 136 710 | 136 710 | 136 710 | 136 710 | 136 710 | 136 710 | 136 710 | 136 710 | 136 710 | 136 710 | 136 710 | 136 710 |
| 10 | заработная плата | руб. | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| 11 | отчисления на социальные нужды | руб. | 31 710 | 31 710 | 31 710 | 31 710 | 31 710 | 31 710 | 31 710 | 31 710 | 31 710 | 31 710 | 31 710 | 31 710 | 31 710 | 31 710 | 31 710 | 31 710 |
| 12 | Всего затрат на оплату труда по проекту |  | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 |
| 13 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | заработная плата |  | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 |
| 15 | отчисления на социальные нужды |  | 249 150 | 249 150 | 249 150 | 249 150 | 249 150 | 249 150 | 249 150 | 249 150 | 249 150 | 249 150 | 249 150 | 249 150 | 249 150 | 249 150 | 249 150 | 249 150 |

| Программа строительства и реализации всех видов продукции по проекту. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
|  |  |  | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 5кв. | 6кв. | 7кв. | 8кв. | 9кв. | 10кв. | 11кв. | 12кв. | 13кв. | 14кв. | 15кв. | 16кв. |
| 1 | Объем реализации огурцов | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 750000 | 450000 | 600000 | 900000 | 750000 | 450000 | 600000 | 900000 | 750000 | 450000 | 600000 |
| 2 | Объем реализации грибов | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 |
| 3 | Объем реализации удобрений | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 4 | Объем реализации земельных участков | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |
| 5 | Общая выручка от реализации всех видов продукции по проекту | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7217250 | 7067250 | 6767250 | 6917250 | 13217250 | 1067250 | 12767250 | 917250 | 7217250 | 7067250 | 6767250 | 6917250 |

  - Маркетинговый анализ

Для создания нового предприятия очень важно проанализировать текущее состояние рынка. Данный раздел очень важен для инвесторов, потому что именно состояние рынка, рыночной конъюнктуры определяет функционирование производства, прибыльность и рентабельность всего проекта. Ведь именно прибыль является основной целью любой предпринимательской деятельности.

Анализ рынка с/х продукции

В нынешнем тысячелетии жители России готовы выделять на свежие овощи и зелень гораздо большую часть своего бюджета, чем 10 – 15 лет тому назад. Мода на «здоровое питание», рекомендации диетологов, близкое знакомство с «прозападной» цивилизацией культуры потребления пищи, заставляют наших сограждан увеличивать долю овощей в ежедневном меню.

В то же время, особенности российского климата не позволяют круглогодичное овощное производство в открытом грунте. Длительному хранению в свежем виде подлежат далеко не все овощи из традиционного меню россиян. Даже в наиболее благоприятном для овощеводства южном регионе РФ, овощи «с грядки» можно получать в течение максимум 4х – 5ти месяцев в году. В остальных районах период свежих овощей сужается до 2 - 3х месяцев.

Таким образом, 8 - 10 месяцев в году население России нуждается в продукции защищенного грунта. К сожалению, типичный житель России в среднем употребляет почти в 2 раза меньше рекомендованных Институтом питания РАН годовых норм свежих овощей. Причем если в теплое время года потребности удовлетворяются овощами, выращенными в открытом грунте, то 8-9 месяцев в году большинству россиян катастрофически не хватает «живых витаминов».

Основными причинами низкого уровня потребления несезонных овощей россиянами, как показывают опросы, являются:

- слишком высокие цены,

- сомнительное происхождение импортных овощей,

- дефицит свежей продукции достойного качества в розничной торговле.

Предложения местных тепличных хозяйств в основном пользуются приоритетным спросом у населения. Как показывают опросы, жители обычно больше доверяют своим производителям, чем импортным продуктам. По этой причине, на состав «овощной корзины» самое непосредственное влияние оказывает специализация ближайшего тепличного комбината.

Несмотря на растущий платежеспособный спрос на несезонные свежие овощи и зелень, объемы их выращивания в закрытом грунте являются величиной непостоянной и, отнюдь, не имеющей положительной динамики роста.

В течение последних 3-х лет, с 2009 по 2011 гг., промышленные теплицы России смогли вырастить и реализовать всего 560 - 570 тысяч тонн овощей и зелени.

Импортные поставки свежих овощей компенсируют дефицит отечественного тепличного производства. Доля импорта свежих овощей и зелени, имеющих короткий срок хранения, в межсезонье (период с ноября по середину июня) достигает 70 – 90% в зависимости от региона и вида овоща или зелени.  Основными поставщиками огурцов в 2011 году стали Иран, Турция, Китай, Украина.

Из Китая в Россию только по официальным каналам было импортировано 26 тысяч тонн огурцов. Однако, по свидетельству экспертов рынка, реальные поставки китайских огурцов были как минимум в 4-5 раз больше. Часть продукции была провезена по другим кодам, другая часть импортирована через Турцию и Испанию.

Российский рынок является одним из самых привлекательных для импортеров свежих овощей, как по объему, так и по ценам реализации продукции в холодное время года.

В целом, потребительский спрос в России на тепличную овощную продукцию имеет стабильную положительную динамику.

Специалисты отмечают, что для отечественной тепличной продукции критичным является ценовой фактор. В холодное время года производство овощей здесь убыточно, так как производственные затраты на обогрев теплиц и освещение слишком велики. Себестоимость овощей получается в 2 раза выше той цены, за которую их можно продать, но подчеркивают, что при осуществлении грамотной маркетинговой стратегии конкурирование отечественной тепличной продукции с импортной вполне возможно. Россияне больше склонны доверять известной им отечественной овощной продукции.

Также стоит заметить, что свежесть огурцов всегда является важным конкурентным преимуществом местных теплиц. У отечественных теплиц есть определенные преимущества не только перед импортной продукцией, но и перед продукцией открытого грунта. Например, содержание пестицидов. В  теплицах до июля месяца используют только био методы защиты, что характерно только для очень ограниченного числа зарубежных производителей овощей. В любом случае, популяризация здорового питания, открытость границ, способствующая внедрению «прозападных» бытовых привычек, доступность информации о полезности свежих овощей, на фоне повышения благосостояния населения ведут к стабильному росту спроса на тепличные овощи и зелень в России в холодное время года.

Анализ рынка земельных участков с/х назначения

Удобное географическое положение региона, устойчивый рост экономического потенциала города, политическая стабильность, законодательные гарантии безопасности рынка создают благоприятный инвестиционный климат и способствуют росту инвестиций в экономику Краснодарского края, а также в связи развитием рынка гостеприимства, существенным ростом реальных доходов населения ситуация на внутреннем туристическом рынке активизируется. Заметно увеличился интерес россиян к отечественным курортам. Развивается интерес к путешествиям, активному отдыху в пределах страны, особенно на побережье Черного моря.

Помимо традиционных источников инвестиций (средств предприятий и населения) с каждым годом наращиваются объемы, финансируемые через кредиты банков, из краевого, городского и федерального бюджетов.

Наиболее значимыми стали работы по строительству и реконструкции, которые проводятся в крупных городах края и на побережье Черного моря.

Благоустройство и инженерное обустройство городских объектов и пригородных поселков продолжались по программе использования средств, поступающих в бюджет от земельных платежей.

При этом следует отметить, что возрастает популярность комфортабельного индустриального жилья и санаторно-курортных учреждений. Это свидетельствует о росте реальных доходов населения со средним уровнем достатка.

Рост объемов инвестиционной активности находится в прямой зависимости от возможных подрядных организаций качественно и в установленные сроки справляться с поставленными перед ними задачами.

К изучению инвестиционного потенциала Геленджика привлечен один из  международных лидеров в области консалтинга и развития береговых линий морских курортов южно-африканская фирма «Виктория и Альфред Уотерфрант ЛТД». В рамках заключенного Соглашения по разработке мастер-плана развития стокилометровой прибрежной зоны города-курорта Геленджик   предложена комплексная стратегия развития побережья, реализация которой позволит подняться курорту Геленджик на уровень мировых курортов.

За последние три года успешно реализованы  инвестиционные проекты, направленные на развитие индустрии отдыха и развлечений, которые сформировали новый имидж города. На сегодняшний день на курорте функционируют три аквапарка: «Дельфин» мощностью 300 человек в день, «Бегемот» мощностью 1050 человек в день, и уникальный крупнейший в России  комплекс - аквапарк  «Золотая бухта»,  расположенный  на  территории площадью 12 га с пропускной способностью до 5 тысяч человек единовременно;  I-я очередь пассажирской подвесной канатной дороги с обзорными площадками - часть первого в России культурно-развлекательного комплекса «Сафари-парк» пропускной способностью до 4 тысяч человек в день.  С 2003 года успешно  эксплуатируется первая очередь многоэтажного торгового центра «Эстакада» площадью 4 тыс.кв.м на 350 торговых павильонов и ярусной автостоянкой на 200 единиц автотранспорта. В мае 2005 года введена в эксплуатацию вторая очередь торгового центра «Престиж», рассчитанная на 30 торговых павильонов. Сезон 2005 года ознаменовался открытием парка развлечений и спорта «Олимп» с канатной дорогой, смотровыми площадками, боулинг-клубом, барами, ресторанами, дискотеками, трассами джип-триала, прокатом горных велосипедов и многим другим. Заметно улучшилось качество строительно-монтажных работ, что стало возможным за счет применения подрядными организациями современных технологий и отделочных материалов.

На побережье сегодня быстро развивается санаторно-курортный комплекс, рассчитанный на отдых средней российской семьи. Так же последнее время появляется повышенный интерес  инвесторов по строительству на побережье Краснодарского края современных развлекательных центров отдыха, строятся современные гостиницы и здравницы европейского уровня.

Активно выполняется благоустройство города и поселков, создаются общественно-развлекательные комплексы, увеличивается число кафе и ресторанов, мини-гостиниц и комфортабельных коттеджей.

Рынок купли-продажи объектов недвижимости достаточно развит только по объектам жилой сферы. Ввод новых объектов в городе сравнительно невелик и представлен единичными вариантами типового многоэтажного строительства, а также объектами индивидуального строительства.

Сведения о предложениях по купле-продаже жилья широко публикуются в местных еженедельных газетах «Из рук в руки», «Все для Вас», а также рядом риэлтерских фирм. Объем текущих предложений составляет до 50 квартир еженедельно, до 20 предложений по домовладениям и до 10-15 предложений по дачным и земельным участкам.

- Анализ рынка земельных участков:

Оценщики провели всесторонний анализ публичных оферт по продаже земельных участков в оцениваемой зоне. Рассматриваемая территория имеет неразвитую социальную инфраструктуру, на которой располагаются земли сельскохозяйственного назначения. На расстоянии примерно 100 м находится населенный пункт – п. Виноградный.

При формировании выборки использовалась информация печатных изданий «С легкой руки – Геленджик», агентства недвижимости "ТОН" (3-41-35), сайт www. grnt.ru, vdv.coast.ru, www.alisa-rielt-trans.ru и собственниками объектов земельных участков, в качестве инструмента выборочной проверки актуальности, выявленной совокупности публичных оферт на дату оценки.

В результате анализа релевантных объекту оценки оферт была сформирована выборка предложений по продаже земельных участков:

| № | Район, улица | Площадь, кв.м. | Информация | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | в районе п. Виноградный | 68 500 | Собственность, сельхозназначения | 129 711 600 | 6 тыс.$/сотка |
|  | в районе п. Виноградный | 54 800 | Собственность, сельхозназначения | 86 474 400 | 5 тыс.$/сотка |
|  | в районе п. Марьина Роща | 81 100 | Собственность, сельхозназначения | 179 166 120 | 7 тыс.$/сотка |
|  | в районе п. Марьина Роща | 95 900 | Собственность, сельхозназначения | 242 128 320 | 8 тыс.$/сотка |
|  | в районе аэропорта | 13 700 | Собственность, сельхозназначения | 35 000 000 | 8 тыс.$/сотка |

Анализ представленной выборки показывает, что средний уровень цен предложений земельных участков по представленным объектам сопоставим, но не является тождественным.

Значительное влияние на стоимость земельных участков имеет их обеспеченность инженерными коммуникациями и качество подъездных путей. Участки, к которым подведены коммуникации, характеризуются максимальными ценами предложений в сравнении с тождественными по иным ценообразующим характеристикам.

6.	Финансовый план

Движение денежных средств

Прогноз движения денежных средств от всех видов деятельности предприятия приведен в таблице. Расчеты показывают, что для обеспечения положительного сальдо реальных денег в первый год реализации проекта необходимо использовать 26 926 600 рублей.

Прогноз движения денежных средств

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 5кв. | 6кв. | 7кв. | 8кв. | 9кв. | 10кв. | 11кв. | 12кв. | 13кв. | 14кв. | 15кв. | 16кв. |
|  | Остаток на начало месяца |  | 28000000 | 20800850 | 13301700 | 7302550 | 1073400 | 5338465 | 9282530 | 12099595 | 14857660 | 23548225 | 21106290 | 29796855 | 27334920 | 30805485 | 34608550 | 39104115 |
| 1 | Образцово-показательный участок |  | 4075000 | 4375000 | 2875000 | 3105000 | 0 | 180000 | 0 | 200000 | 0 | 180000 | 0 | 200000 | 0 | 180000 | 0 | 200000 |
| 1.1 | расходы на строительство коттеджа | руб. | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | расходы на строительство теплицы | руб. | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | расходы на строительтво подвального помещения | руб. | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | ГЭС | руб. | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | газ, подключение | руб. | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | расходы на бурение скважин | руб. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | приобретение семян и сырья для выращивания | руб. | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 180000 | 0 | 200000 | 0 | 180000 | 0 | 200000 | 0 | 180000 | 0 | 200000 |
| 1.8 | сопутствующие расходы | руб. | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Участки на продажу | руб. | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 1025000 | 1025000 | 2050000 | 2050000 | 1537500 | 2050000 | 1537500 | 2050000 | 1537500 | 1025000 | 512500 | 0 |
| 2.1 | расходы на строительство коттеджа | руб. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 750000 | 1000000 | 750000 | 1000000 | 750000 | 500000 | 250000 | 0 |
| 2.2 | расходы на строительство теплицы | руб. | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 500000 | 500000 | 375000 | 500000 | 375000 | 500000 | 375000 | 250000 | 125000 | 0 |
| 2.3 | расходы на благоустройство территории | руб. | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 275000 | 275000 | 550000 | 550000 | 412500 | 550000 | 412500 | 550000 | 412500 | 275000 | 137500 | 0 |
| 3 | Затраты на оплату труда | руб. | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 | 1074150 |
|  | Всего расходов |  | 7199150 | 7499150 | 5999150 | 6229150 | 2099150 | 2279150 | 3124150 | 3324150 | 2611650 | 3304150 | 2611650 | 3324150 | 2611650 | 2279150 | 1586650 | 1274150 |

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 5кв. | 6кв. | 7кв. | 8кв. | 9кв. | 10кв. | 11кв. | 12кв. | 13кв. | 14кв. | 15кв. | 16кв. |
|  | поступления от выращивания огурцов | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 750000 | 450000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
|  | поступления от выращивания грибов | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 | 257250 |
|  | поступления от создания удобрений | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
|  | налог на доход КФХ 6% | руб. |  |  |  |  | 73035 | 64035 | 46035 | 55035 | 55035 | 55035 | 55035 | 55035 | 55035 | 55035 | 55035 | 55035 |
|  | чистая выручка от деятельности КФХ | руб. |  |  |  |  | 1144215 | 1003215 | 721215 | 862215 | 862215 | 862215 | 862215 | 862215 | 862215 | 862215 | 862215 | 862215 |
|  | поступления от продажи участков | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |
|  | налог на прибыль 13% | руб. |  |  |  |  | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 1560000 | 0 | 1560000 | 0 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 |
|  | чистая выручка от продажи участков | руб. |  |  |  |  | 5220000 | 5220000 | 5220000 | 5220000 | 10440000 | 0 | 10440000 | 0 | 5220000 | 5220000 | 5220000 | 5220000 |
|  | Выручка всего | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6364215 | 6223215 | 5941215 | 6082215 | 11302215 | 862215 | 11302215 | 862215 | 6082215 | 6082215 | 6082215 | 6082215 |
|  | Остаток на конец месяца |  | 20800850 | 13301700 | 7302550 | 1073400 | 5338465 | 9282530 | 12099595 | 14857660 | 23548225 | 21106290 | 29796855 | 27334920 | 30805485 | 34608550 | 39104115 | 43912180 |
| Денежный поток | -7 199 150,00 | -7 499 150,00 | -5 999 150,00 | -6 229 150,00 | 4 265 065,00 | 3 944 065,00 | 2 817 065,00 | 2 758 065,00 | 8 690 565,00 | -2 441 935,00 | 8 690 565,00 | -2 461 935,00 | 3 470 565,00 | 3 803 065,00 | 4 495 565,00 | 4 808 065,00 |

Показатели эффективности инвестиционного проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта, которые были рассчитаны по ставке дисконтирования, равной 14% представлены ниже:

| Период окупаемости проекта | 12 кварталов |
| --- | --- |
| Чистый дисконтированный доход, руб. | 1 784 983,22 |
| Внутренняя норма доходности | 16,45% |
| Рентабельность продаж | 19,1% |

Период окупаемости проекта – минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным.

В большинстве случаев вложения капитала происходят в начале реализации проекта на нулевом этапе или в течение нескольких первых периодов, а затем следует приток денежных средств.

рис. 6.2.

Из таблицы «Прогноз движения денежных средств» следует, что через 12 кварталов поступления от деятельности предприятия покроют затраты на инвестиции. Показатель периода окупаемости в данном случае выступает в качестве показателя, характеризующего риск инвестиционного проекта.

Первым этапом анализа эффективности любого инвестиционного проекта — расчет требуемых капитальных вложений и прогноз будущего денежного потока, генерируемого данным проектом.

Базой для расчетов всех показателей эффективности инвестиционных проектов является вычисление чистого потока денежных средств (рис.6.2.), который определяется как разность текущих доходов (приток) и расходов (отток), связанных с реализацией инвестиционного проекта и измеряемых количеством денежных единиц в единицу времени (денежная единица/ единица времени) рис.6.3.

Чистый дисконтированный доход равен приведенной стоимости будущих прибылей, дисконтированных с помощью соответствующей процентной ставки за вычетом приведенных стоимостных затрат. Инвестор может отдать предпочтение только тем проектам, у которых чистый дисконтированный доход имеет положительное значение. Величина чистого дисконтированного дохода вычисляется по формуле:

где:  - результаты, достигаемые на n – ом шаге расчета;

- затраты, осуществляемые на том же шаге;

N – горизонт расчета;

- эффект, достигаемый на n – ом шаге расчета;

i – ставка дисконтирования.

Для данного проекта чистый дисконтированный доход имеет положительное значение и равен 1 784 983,22  руб.

Внутренняя норма доходности () представляет собой ту норму дисконта, при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям.

Если расчет чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, является он эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта (в нашем случае 0,1835), то внутренняя норма доходности проекта определяется в процессе расчета и затем сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал.

Иными словами внутренняя норма доходности является решением уравнения:

Для данного проекта внутренняя норма доходности равна 16,45%.

Приведенные выше показатели доказывают полную окупаемость затрат, гарантированный возврат инвестиций и получение прибыли при выполнении условий реализации проекта.

Вывод:

Если заданные инициаторами проекта исходные параметры и условия будут точно выдерживаться, то предлагаемый к рассмотрению инвестиционный проект будет эффективен.

# Text boxes

Доступная цена

Высокое качество

Экологичность

Позициони-рование продукции