***1 Этап***

* Доработка концепт-арта

Отрисовка персонажей и элементов окружения (здания, животный мир, растительный мир)

**25 000 USD**

* Прорисовка локаций

Карты локаций, география мира, распределение элементов окружения по игровому миру.

**2 200 USD**

* Написание квестовой части

Игровые задания, события игрового мира, интерактивная часть, социальные отношения между представителями искусственного интеллекта (НПС).

**3 250 USD**

* Создание саундтреков и библиотеки шумовых эффектов.

Музыкальное сопровождение, звуки окружающей среды, шум битвы ( лязг металла, звуки выстрелов и т.п.)

**13 000 USD**

**Затраты: 43 450 USD**

**Срок реализации 1-го этапа: 2 месяца**

***2 Этап***

* Моделирование персонажей и игрового окружения.

Создание 3d моделей персонажей и элементов игрового окружения.

**350 000 USD**

* Синематик.

Создание рекламного трейлера игры.

**100 000 USD**

* Начальный программинг.

Написание клиента под Windows, MacOs, Linux, а также по мобильные устройства iPhone и Android. Создание сайта и платежной системы.

**56 000 USD**

**Затраты: 506 000 USD**

**Срок реализации 2-го этапа: 5-7 месяцев**

***3 Этап***

* Анимирование игрового мира.

Анимация персонажей и элементов игрового мира.

**120 000 USD**

* Наложение текстур и эффектов.  
  Визуальные эффекты, текстуры персонажей и других элементов игрового мира (здания, предметы, окружающая среда).

**90 000 USD**

* Создание интерфейса.

Создание элементов внутри игрового управления.

**20 000 USD**

* Отработка программной части игры.

Написание сервера под ОС Unix

**20 000 USD**

* Отработка подключений.

**5 000 USD**

* Сборка всех составляющих элементов игры.

Соединение графических, звуковых и физических элементов в одну программу.

**5 000 USD**

**Затраты: 260 000 USD**

**Срок реализации 3-го этапа: 3-4 месяца**

***4 Этап***

* Бета-тестирование.

**1 000 – 2 000 USD**

* Рекламная кампания.

**130 000 USD**

**Срок реализации 4-го этапа: 1-2 месяца**

***5 Этап***

* Релиз игры.

***6 Этап***

* Техническое обслуживание и техническая поддержка первого года после релиза.

Аренда площадки у провайдера, поддержка серверов. Системный администратор.

**32 000 USD/г**

* Поддержка форумов.

Администрирование форумов.

**12 000 USD/г**

**Затраты: 44 000 USD**

**Срок реализации 6-го этапа: 12 месяцев.**

***Примечание:*** *В данный документ не внесены расходы на бухгалтерию, юридическую поддержку и администрацию проекта, так как в документе идет речь исключительно о технической составляющей проекта.*