Исх.: RS-20/09/12-01						Стройинвест-М

Шипилову Андрею Юрьевичу

Касательно объекта:

«Барвиха Сити»

Адрес: Московская область, Барвиха

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относительно участия нашей компании генподрядчиком строительства участков под жилую застройку в пос.Барвиха сообщаю, строительство жилых домов и подземного гаража по концепции ShellandCore согласно технической документации (далее – Работы) на Объекте – «Барвиха Сити » расположенного по адресу: Московская область, Барвиха.

Предложение №1 Смета жилого дома.

Общая площадь 25 704 кв.м стоимостью 908 775 114 руб (35 355 руб. кв.м.)

Предложение №2Подземная автостоянка

Общая площадь4480кв.м стоимостью 149 146 698руб(33 292руб. кв.м.)

Предложение №1  и №2 Смета жилого дома  и Подземная автостоянка

Общая площадь 30 184кв.м стоимостью 1 057 921 812р. (35 049 руб. кв.м.)

Работы включают в себя:

| Предложение №1: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ЗАТРАТ объект: ЖК "Барвиха Сити" 1-очередь, жилого дома, г. Москва, РФ ( Жилой Комплекс ) ( 25 704 м2 ) |  |
| --- | --- |
| Дом №7 ( ЖК 25 704 м2 ) |  |
| № п/п | Наименование конструктива | Стоимость на весь объем вкл. НДС, руб. |  |
| 1 | Земляные работы | 12 882 718р. |  |
| 2 | Свайные работы | 38 999 896р. |  |
| 3 | Устройство монолитного ж/б фундамента | 11 212 872р. |  |
| 4 | Устройство каркаса ниже отм 0.000 | 25 440 667р. |  |
| 5 | Устройство каркаса выше отм 0.000 | 228 626 857р. |  |
| 6 | Устройство лестничных маршей и монолитных площадок | 7 804 381р. |  |
| 7 | Устройство наружных стен | 59 834 899р. |  |
| 8 | Устройство внутренних стен | 8 557 322р. |  |
| 9 | Устройство перегородок | 13 569 100р. |  |
| 10 | Остекление объекта | 56 862 151р. |  |
| 11 | Устройство кровли | 9 741 118р. |  |
| 12 | Устройство полов | 32 857 404р. |  |
| 13 | Внутренние отделочные работы | 43 921 003р. |  |
| 14 | Устройство мусоропровода | 2 622 544р. |  |
| 15 | Устройство лифтов и пусконаладочные работы | 22 986 115р. |  |
| 16 | Наружная отделка | 123 218 902р. |  |
| 17 | Внутренние инженерные сети | 180 672 495р. |  |
| 18 | Наружные сети | - |  |
| 19 | Входные группы и крыльца | 9 089 670р. |  |
| 20 | Благоустройство территории | - |  |
| 21 | ТП, РП, КНС, Автономные котельные | - |  |
| 22 | Автономное отопление | 19 875 000р. |  |
| ИТОГО Стоимость на весь объем вкл. НДС, в руб. (ЖК дом №7 , 25 704 м2) | 908 775 114р. |  |
|  | 35 355р. | p/м2 |
|  | 28 048 615 $ |  |
|  | 1 091 | $/м2 |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖК дом №7 | 25 704 | м2 |
| Предложение №2: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ЗАТРАТ объект: ЖК "Барвиха Сити" 1-очередь, Подземная стоянка, г. Москва, РФ (Подземная автостоянка) (4480м2) |
| № п/п | Наименование конструктива | Стоимость на весь объем вкл. НДС, руб. |  |
| 1 | Ж.Б. Каркас Подземная автостоянка | 77 735 685,16р. |  |
| 2 | Изоляционные работы Подземная автостоянка | 4 398 312р. |  |
| 3 | Эксплуатируемая кровля над подвал (автостоянка) | 22 534 624р. |  |
| 4 | Внутренние отделочные работы | 26 374 440р. |  |
| 5 | Лестницы Подземная автостоянка | 1 246 484р. |  |
| 6 | Наружные работы | 3 099 665р. |  |
| 7 | Внутренние инженерные системы |  |  |
| 8 | Отопление | 1 076 264р. |  |
| 9 | Холодная и горячая вода | 363 412р. |  |
| 10 | Канализация и ливнестоки | 20 963р. |  |
| 11 | Вентиляция | 672 173р. |  |
| 12 | Противопожарная система | 1 375 382р. |  |
| 13 | ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 3 967 294р. |  |
| 14 | Противопожарная сигнализация | 2 304 000р. |  |
| 15 | Электроснабжение | 2 352 000р. |  |
| 16 | Освещение | 1 626 000р. |  |
| 17 | Комплекс слаботочных систем |  |  |
| ИТОГО Стоимость на весь объем вкл. НДС, руб. ( Подземная автостоянка ) | 149 146 698р. |  |
|  | 33 292р. | p/м2 |
|  | 4 603 293 $ |  |
|  | 1 028 | $/м2 |
|  | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ( Подземная автостоянка ) | 4 480 | м2 |
| ИТОГО Стоимость на весь объем вкл. НДС, в руб. ( ЖК дом №7 + Подземная автостоянка ) | 1 057 921 812р. |  |
|  | 35 049р. | p/м2 |
|  | 32 651 908 $ |  |
|  | 1 082 | $/м2 |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ( ЖК дом №7 + Подземная автостоянка ) | 30 184 | м2 |

Примечание:

В приложении предоставлена расшифровка строительных работ. Цены на строительные материалы  подтверждаются Сторонами ежемесячным подписанием двухстороннего акта. В случае изменения рыночных цен  на материалы, Стороны в обязательном порядке подписывают Дополнительное соглашение об увеличении стоимости работ, с учетом предоставления необходимых документов подтверждающих увеличение цены на материалы.

| № | Наименование основных строительных материалов | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм. с НДС в рублях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон класса БГС В25 П3 W8 (М 350) (5-20) с доставкой | м3 | 4750,00 |
| 2 | Арматура Ø 10 А 500 С,. Ø 40 А 500 С, с доставкой Коэффициент арматуры 140 | тонн | 27500,00 |

СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  МАТЕРИАЛОВ,

ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  МОНОЛИТНО - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  РАБОТ:

ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ

В случае изменения процентной ставки НДС, стоимость монолитно-железобетонных работ за 1м3  остается неизменной.

В случае удорожания стоимости готовой бетонной смесь Заказчик обязуется компенсировать Генеральному подрядчику разницу увеличения  стоимости.

В случае удорожания стоимости арматуры марки А 500 С  (любого диаметра), используемой  для  изготовления  монолитно - железобетонных работ,  Заказчик обязуется компенсировать Генеральному подрядчику разницу увеличения  стоимости.

Средний Расход арматуры на устройство монолитно железобетонных конструкция (колон, стена, перекрытия, лестница)  – 140 кг./м3.

### ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ:

### Общая  сумма  предложения по устройству строительство жилого дома и подземного гаража по концепции ShellandCore составляет -  1 057 921 812 руб.(Один миллиард пятьдесят семь миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемьсот двенадцать рублей, в.т.ч. НДС 18% - 161 377 903,53 руб.;

### Авансовый платеж перечисляется после подписания контракта и составляет 15% -            Сумма 158 688271,8руб.

### Ежемесячная оплата производится за фактически выполненные работы, с зачетом 15% авансового платежа.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

- Срок мобилизации составляет 90 дней после аванса;

- В течение 20 дней после аванса на объекте будет начата работа;

- Срок завершение всех работ 18 месяцев

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:

- Предоставить рабочую документацию с грифом «К производству работ»;

- Предоставить разрешительную документацию и ордера;

- Предоставить Разрешение ИГАСН;

- Предоставить ЗаключениеМосгосэкспертизы;

- Предоставить Договор аренды земли;

- Предоставить строй платы подготовительного и основного периодов со всеми согласованиями (СЭС, ТПН, АТИ, ОПС, МКС, ГИБДД и др.);

- Предоставить Обследование соседних  зданий для их дальнейшего мониторинга;

- Обеспечить  сетями электричества, водой и системой  канализации т.д.;

С уважением,                                                                                                                Аргун Кочулу

Координатор Проектов по России

ООО «РАМ СТРОЙ»